Phụ lục II

# DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

| TT | Nhiệm vụ, giải pháp |  | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp |  |  | Kết quả |  | Thời gian thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoàn thiện thể chế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về Chính phủ số của các bộ, ngành trung ương triển khai. |  | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc |  |  | Văn bản triển khai về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Hướng dẫn kỹ thuật được ban hành |  | Năm 2026-2030 |  |  |
| II | Phát triển dữ liệu số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tập trung số hóa dữ liệu, khai thác tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC |  | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc | Văn phòng Sở |  |  | Dữ liệu TTHC được tạo lập, số hóa |  | Năm 2026-2030 |  |  |
| 2 | Thực hiện số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hoàn thành xây dựng, nâng cấp, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công |  | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Văn phòng Sở |  |  | Báo cáo thực hiện |  | Năm 2026-2030 |  |  |
| III | Phát triển các ứng dụng, nền tảng số cho Chính quyền số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả các nền tảng số phục vụ phát triển Chính phủ số do Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, của tỉnh triển khai đến các phòng, đơn vị. Thực hiện kết nối toàn bộ các nền tảng số do trung ương triển khai. | Văn phòng Sở |  |  | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc | Hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng các mục tiêu của từng thời kỳ và bảo đảm kế hoạch triển khai của các bộ, ngành trung ương, của tỉnh |  |  |  | Năm 2026-2030 |  |
| 2 | Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Công Thương tiếp tục duy trì, nâng cấp, là nơi nhận đồng bộ dữ liệu giải quyết TTHC để địa phương tra cứu, khai thác cho các nhu cầu quản lý tại địa phương. Để đảm bảo yêu cầu, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. | Văn phòng Sở |  |  | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc | Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Công Thương vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả |  |  |  | Năm 2026-2030 |  |
| 3 | Xây dựng, duy trì và phát triển, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. | Các phòng, đơn vị có cơ sở dữ liệu chuyên ngành |  |  | Văn phòng Sở | Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng, vận hành, duy trì đảm bảo ổn định để phục vụ công tác quản lý nhà nước |  |  |  | Năm 2026 - 2030 |  |
| IV | Phát triển hạ tầng phục vụ Chính quyền số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phối hợp triển khai xây dựng, phát triển hạ tầng số phục vụ Chính quyền số theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. | Văn phòng Sở |  |  | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc | Báo cáo thực hiện |  |  |  | Năm 2026 - 2030 |  |
| 2 | Phối hợp triển khai bảo mật Mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước theo hướng mở rộng, thống nhất và dùng chung cho toàn hệ thống chính trị, phục vụ gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ Mật, Tối Mật. Các nền tảng và ứng dụng dùng chung của tỉnh được kết nối trên mạng này, bảo đảm liên thông và đồng bộ dữ liệu | Văn phòng Sở |  |  | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc | Báo cáo thực hiện |  |  |  | Năm 2026 - 2030 |  |
| V | Bảo đảm an ninh mạng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt | Văn phòng Sở |  |  | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc |  |  | Báo cáo triển khai |  |  | Năm 2026 |
| 2 | Tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong cơ quan nhà nước theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Triển khai hướng dẫn kỹ thuật về lưu trữ, xử lý, chia sẻ và kiểm soát truy cập dữ liệu cá nhân trong các nền tảng và hệ thống thông tin. | Văn phòng Sở |  |  | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc |  |  | Văn bản triển khai |  |  | Năm 2026 |
| VI | Phát triển nhân lực số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bố trí nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số; triển khai thực chất, hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ” | Văn phòng Sở |  |  | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc |  |  | Báo cáo thực hiện |  |  | Năm 2026-2030 |
| 2 | Cử công chức, viên chức, người lao động đi bồi dưỡng; nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Chính phủ số, Chính Quyền số; Khung Kiến trúc Chính phủ số, Kiến trúc tổng thể số cấp tỉnh và bảo đảm an ninh mạng. | Văn phòng Sở |  |  | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc |  |  | Báo cáo thực hiện |  |  | Năm 2026-2030 |
| 3 | Hàng năm cử công chức, viên chức, người lao động đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, AI để sẵn sàng chuyển đổi môi trường làm việc sang môi trường số. | Văn phòng Sở |  |  | Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc |  |  | Báo cáo thực hiện |  |  | Năm 2026-2030 |